ỨNG DỤNG BIM TRONG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG VÀ THỦY LỢI:

TỪ MÔ HÌNH KHẢ THI ĐẾN HỆ THỐNG ĐIỀU PHỐI ĐỒNG BỘ

BIM APPLICATION IN INFRASTRUCTURE AND HYDRAULIC STRUCTURES: FROM FEASIBLE MODELS TO SYNCHRONIZED COORDINATION SYSTEMS

Nguyễn Hải Hà (1)  |  Bùi Hoàng Sơn (2)

(1) Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Sao Mai; Founder, HST.AI

(2) Công ty ABC

TÓM TẮT Mô hình thông tin công trình (Building Information Modeling - BIM) đã chuyển từ lựa chọn tự nguyện sang yêu cầu bắt buộc đối với các dự án đầu tư công quy mô lớn tại Việt Nam, theo Quyết định 258/QĐ-TTg ngày 17/3/2023 và được củng cố bởi Nghị định 175/2024/NĐ-CP. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai cho thấy phần lớn dự án hạ tầng và thủy lợi tại Việt Nam đang áp dụng BIM chưa đúng bản chất, dừng lại ở mô hình 3D trình bày thay vì hệ thống thông tin công trình hiệu quả. Bài báo phân tích ba vấn đề cốt lõi: (1) điều kiện xây dựng mô hình BIM khả thi (hệ tọa độ VN2000, cấu trúc phân rã mô hình, LOD/LOI); (2) vai trò then chốt của điều phối đa bộ môn (Clash Matrix, quy trình phối hợp, 4D Coordination); (3) tổ chức môi trường dữ liệu chung (CDE) đúng chuẩn ISO 19650 / TCVN 14177:2024 và lựa chọn phần mềm theo bài toán thực. Kết quả nghiên cứu đề xuất framework triển khai BIM ba cột mốc: Mô hình khả thi, Hệ thống điều phối đồng bộ, và AIM vận hành phù hợp với đặc thù công trình hạ tầng - thủy lợi Việt Nam. Từ khóa: BIM, Hạ tầng kỹ thuật, Công trình thủy lợi, Điều phối đa bộ môn, CDE, ISO 19650, TCVN 14177:2024, Clash Detection.

ABSTRACT Building Information Modeling (BIM) has transitioned from a voluntary option to a mandatory requirement for large-scale public investment projects in Vietnam, pursuant to Decision 258/QD-TTg and consolidated by Decree 175/2024/ND-CP. However, implementation practice reveals that most infrastructure and hydraulic structure projects in Vietnam apply BIM superficially — stopping at 3D presentation models rather than living information systems. This paper analyzes three core issues: (1) conditions for viable BIM modeling in infrastructure (VN2000 coordinate system, model breakdown structure, LOD/LOI); (2) the pivotal role of interdisciplinary coordination (Clash Matrix, coordination workflow, 4D Coordination); and (3) proper Common Data Environment (CDE) organization per ISO 19650/TCVN 14177:2024 and software selection by problem type. The study proposes a three-milestone BIM deployment framework - Viable Model, Synchronized Coordination System, and Operational AIM - tailored to Vietnam's infrastructure and hydraulic structure context. Keywords: BIM, Infrastructure, Hydraulic Structures, Interdisciplinary Coordination, CDE, ISO 19650, TCVN 14177:2024, Clash Detection.